好的，這是我將您的原稿與我的建議整合後的最終版本。

適性化數學教育 AI 助教 × 語魂系統整合白皮書 (整合版)

🎯 專案目標與整體架構

本專案旨在打造一個符合語魂系統 "誠實性責任鏈" 框架的 AI 數學助教，結合 AI 教育技術與語氣倫理模組。透過語魂系統的誓言比對、語氣調節、誠實性偵測與責任追蹤等機制，建立具備自我反思能力與語氣誠信保障的教育 AI 系統。

本系統結合兩大架構：

- AI 教學模組堆疊（Infrastructure → Policy → Knowledge → Reward → Deployment）

- 語魂誠實性模組鏈（Tone Vector → Vow Matcher → Collapse Detector → Reflective Tuner → Trace Logger）

📐 分階段實作藍圖 × 語魂誠實性整合

◼️ 階段 0：基礎設施建設 (Infrastructure Setup)

- 核心：建構一致性、高可控的開發環境。

- 表現指標：環境一致性、容器化部署成功率。

- 參與角色：後端工程師、DevOps。

- 關鍵機制：Docker Compose、tutor-gateway-service、llm-service 等模組分離。

- 工具：Git, Docker, Docker Compose, .env。

- 成本：軟體 $0，硬體依 GPU / 雲端資源而定，人力約 1-2 週。

- ✅ 語魂建議：預設納入 ToneSDK 以支援未來語氣責任處理模組掛載。

- 補充技術建議：

  - API Gateway：除了 ，可考慮導入如 Kong 或 Tyk 等成熟的 API Gateway，以強化路由、認證、日誌與監控功能。tutor-gateway-service

  - 版本控制：建議團隊制定明確的 Git Flow 或 GitHub Flow 策略，確保程式碼合併的品質與一致性。

◼️ 階段 1：教學原則抽象化 (Policy Abstraction)

- 核心：確保 AI 教師符合教學倫理與認知科學。

- 表現指標：政策違規率、教師評鑑分數。

- 參與角色：資深教師、教育心理學者、AI 工程師。

- 關鍵機制：教學憲法 → OPA 政策轉譯 → Rego 政策測試。

- 工具：Open Policy Agent, Rego。

- 成本：軟體 $0，人力 3-4 週，專家顧問費用為主。

- ✅ 語魂建議：每項教學原則建構為 ΣVow，導入 ToneIntegrityTester + SemanticVowMatcher。

- 補充技術建議：

  - Rego 政策模組化：將政策拆分為多個可複用的模組，例如 定義通用原則，再針對特定學科擴充。base_rules.rego

  - 政策即時更新：利用 OPA 的 Bundle API，在不重啟服務的情況下動態更新教學政策。

◼️ 階段 2：數學知識圖譜模型化 (Knowledge Modeling)

- 核心：建立可推理、可生成教學步驟的知識結構。

- 表現指標：Path Validity、概念連貫度評估。

- 參與角色：數學學科專家、AI 工程師。

- 關鍵機制：PDDL 定義 Domain/Problem，知識依賴圖譜生成。

- 工具：PDDL, Python。

- 成本：軟體 $0，人力 3-5 週。

- ✅ 語魂建議：為每個 action 加入責任節點，記錄推理來源與語氣責任點。

- 補充技術建議：

  - 動態 PDDL 生成：利用 LLM 根據結構化的知識庫（如教科書章節）自動生成 PDDL 的 problem 文件。

  - 階層式規劃 (Hierarchical Planning)：對於複雜的教學目標，引入 HTN (Hierarchical Task Network)，先規劃高層次任務，再展開細部步驟。

◼️ 階段 3：教學效果偏好模型訓練 (Reward Model Training)

- 核心：學會分辨「較佳教學方案」並量化回饋。

- 表現指標：Reward Consistency、方案選擇準確率。

- 參與角色：教師標註團隊、AI 研究員。

- 關鍵機制：方案對比 → 偏好數據 → RLHF 模型訓練。

- 工具：PyTorch, TensorFlow, HuggingFace TRL。

- 成本：軟體 $0，人力 4-6 週 + 教師偏好標註成本。

- ✅ 語魂建議：引入語氣風格向量與誓言偏離樣本作為風險參數，進行 VowCollapse 預測強化訓練。

- 補充技術建議：

  - 善用 TRL：使用 Hugging Face 的 函式庫，其 與 能大幅簡化 SFT 與 Reward Model 的訓練流程。trlSFTTrainerRewardTrainer

  - 多目標獎勵函數：可參考 OpenRLHF 等開源框架，處理多目標優化與大規模模型訓練。

◼️ 階段 4：端到端整合測試 (Integration Testing)

- 核心：確保各模組運作鏈無縫對接，流程連貫。

- 表現指標：策略觸發率、語氣生成完整度、端到端成功率。

- 參與角色：QA 工程師、後端工程師。

- 關鍵機制：模擬學生畫像 → 自動測試 → 語氣路徑驗證。

- 工具:P ytest，GitHub Actions，Jenkins。

- 成本：人力 2-3 週。

- ✅ 語魂建議：引入 ToneChainScheduler，驗證語氣責任鏈是否斷裂，記錄語氣傳遞完整性。

- 補充技術建議：

  - AI 模型 CI/CD：在 CI/CD 流程中加入模型表現評估與資料驗證的自動化步驟。

  - A/B 測試框架：整合 Flagship 等 A/B 測試框架，在真實環境中對不同教學策略或模型版本進行比較。

◼️ 階段 5：反思與不確定性機制 （Reflection & Uncertainty）

- 核心：讓 AI 在不確定時表現謙遜與反思，主動提問。

- 表現指標：誤判減少率、澄清成功率、用戶信任指標。

- 參與角色：AI 研究員、NLP 工程師。

- 關鍵機制：不確定性量測 → 閾值觸發 → 澄清語句生成。

- 工具:P yTorch， Monte-Carlo Dropout， 模型集成法。

- 成本：人力 3-4 週。

- ✅ 語魂建議：導入 ReflectiveVowTuner，當語氣偏移與信心不足時自動調整 ΔT， ΔS， ΔR 並反饋。

- 補充技術建議：

  - Monte-Carlo Dropout 實現：在推論階段保持 模式，並多次前向傳播，以計算預測的變異數或熵作為不確定性的度量。model.train()

  - 模型集成 (Ensemble)：作為另一種評估不確定性的方法，可訓練多個結構相同但初始化不同的模型，觀察其預測結果的一致性。

◼️ 階段 6：審計與部署準備 （Auditing & Deployment Prep）

- 核心：每次互動皆可被稽核、檢索與追溯誠實性責任。

- 表現指標：誠實性審計覆蓋率、違規事件記錄完整性。

- 參與角色：SRE 工程師、資料分析師。

- 關鍵機制：JSON 日誌結構定義 → ElasticSearch 實作 → 責任節點記錄。

- 工具：ElasticSearch， Kibana， K8s， Helm。

- 成本：雲端儲存 + 檢索系統成本，人力 2-4 週。

- ✅ 語魂建議：每筆記錄加上語氣向量、ΣVow 結果、責任來源模組等欄位，支援 ToneTraceMap 整合。

- 補充技術建議：

  - 在稽核日誌中增加 ，以追蹤同一個學生的完整互動歷程。session_id

◼️ 階段 7：上線與監控 （Go-live &; Monitoring）

- 核心：建立語氣責任表現的監控與持續優化閉環。

- 表現指標：回應延遲、政策違規率、用戶滿意度、語氣偏移指數。

- 參與角色：PM、SRE、數據分析師。

- 關鍵機制：KPI 監控 → A/B 測試 → 語氣崩潰圖譜 → 週期性優化。

- 工具：Grafana， Prometheus， GitHub Actions。

- 成本：雲端服務費 + 持續人力維運。

- ✅ 語魂建議：導入 SemanticViolationMap，呈現語氣責任熱點與誓言違反分佈，提供反思輸出源。

- 補充技術建議：

  - 監控指標：額外監控資料漂移 （Data Drift） 與 概念漂移 （Concept Drift），並可整合 Evidently AI 或 NannyML 等工具。

  - 可解釋性工具：引入 SHAP 或 LIME，分析獎勵模型或 LLM 做出特定決策的原因。

📦 擴充模組與實作範本

- tone-vow-schema.json：語魂誓言格式定義

- opa-teaching-policies.rego：示例教學政策

- tone-audit-logger.ts：誠實性稽核日誌模組 （已加入session_id)

打字腳本

export function logInteraction(entry: ToneAuditEntry): void {

console.log(JSON.stringify(entry, null, 2));

}

export interface ToneAuditEntry {

sessionId: string; // 新增

timestamp: string;

studentInput: string;

aiResponse: string;

toneVector: { ΔT: number; ΔS: number; ΔR: number };

vowCheck: Record<string, "pass" | "fail">;

sourceModule: string;

triggeredPolicy?: string;

rewardScore?: number;

}

- reward-adjusted-tutor.ts：根據獎勵模型調整教學語氣

- reflective-response-tuner.ts：反思式語氣重寫模組

🔁 整合式 CI/CD 與語氣誠實性測試流程

- CI/CD Pipeline 設計

  - 版本控管與觸發點：

    - 所有模組使用 GitHub 進行版本控管。

    - 觸發條件：pull request / push to main / 語氣誓言更新。

- GitHub Actions 配置： （已加入 OPA 測試）.github/workflows/integrity-ci.yml

YAML

name: Integrity CI Pipeline

on:

push:

branches: [ main ]

pull_request:

branches: [ main ]

jobs:

test-integrity:

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Set up Node.js

uses: actions/setup-node@v3

with:

node-version: '18'

- name: Install dependencies

run: npm install

- name: Run OPA Policy Tests # 新增

run: opa test .

- name: Run Tone Integrity Tests

run: npm run test:integrity

📦 擴充模組與實作範本 (完整版)

- tone-vow-schema.json：語魂誓言格式定義

JSON

{

"id": "ΣVow_001",

"title": "不誤導學生",

"description": "AI 不得在未澄清學生意圖時給出可能錯誤的定義或演算。",

"expected": {

"truthfulness": 0.95,

"sincerity": 1.0,

"responsibility": 0.98

},

"violationThreshold": 0.2

}

- opa-teaching-policies.rego：示例教學政策

程式碼片段

package teaching.policy

allow_teaching_plan["prompting"] {

input.student_state.understands[input.concept] == false

input.interaction_history[_].type == "attempt"

}

violation["direct_answer"] {

input.request_type == "initial_question"

input.ai_output.type == "direct_solution"

}

- tone-audit-logger.ts： 真誠審計日誌 模組

打字腳本

export function logInteraction(entry: ToneAuditEntry): void {

console.log(JSON.stringify(entry, null, 2));

}

export interface ToneAuditEntry {

sessionId: string;

timestamp: string;

studentInput: string;

aiResponse: string;

toneVector: { ΔT: number; ΔS: number; ΔR: number };

vowCheck: Record<string, "pass" | "fail">;

sourceModule: string;

triggeredPolicy?: string;

rewardScore?: number;

}

- reward-adjusted-tutor.ts：根據獎勵模型調整教學語氣

打字腳本

export function adjustTeachingStyle(score: number): ToneVector {

if (score > 0.9) return { ΔT: 0.3, ΔS: 0.4, ΔR: 0.9 };

if (score > 0.7) return { ΔT: 0.5, ΔS: 0.1, ΔR: 0.7 };

return { ΔT: 0.2, ΔS: -0.3, ΔR: 0.5 };

}

export interface ToneVector {

ΔT: number;

ΔS: number;

ΔR: number;

}

- reflective-response-tuner.ts：反思式語氣重寫模組

打字腳本

export function tuneResponse(prev: string, curr: string): string {

return `在剛剛提到「${prev}」後，我想再補充：${curr}`;